任务分配表

2021.7.8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 引言、综述1-3、验收标准 | 完成文档即可 | 完成 |
| 陈萌 | 前台用户需求、用例、界面风格 | 完成文档即可 | 完成 |
| 付碧波 | 后台管理需求和用例 | 完成文档即可 | 完成 |
| 罗心池 | 前台用户需求、用例、界面风格 | 完成文档即可 | 完成 |
| 柳祥 | 环境部署 | 完成文档即可 | 完成 |

2021.7.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 一、引言 四、方案设计 五、E-R图 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 陈萌 | 二、项目概述 七、用户界面设计 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 付碧波 | 六、总体设计 四、方案设计 五、E-R图 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 罗心池 | 二、项目概述 七、用户界面设计 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 柳祥 | 三、设计约束 八、运行环境和环境部署 | 完成文档对应部分 | 完成 |

2021.7.12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 完善概设自己对应的部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 陈萌 | 完善概设自己对应的部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 付碧波 | 完善概设自己对应的部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 罗心池 | 完善概设自己对应的部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 柳祥 | 完善概设自己对应的部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |

2021.7.13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 第五部分 第七部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 陈萌 | 第五部分 第七部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 付碧波 | 第六部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 罗心池 | 第五部分 第七部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 柳祥 | 第五部分 第七部分 | 完成文档对应部分 | 完成 |

2021.7.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 完善详细设计文档 | 完成文档对应部分 |  |
| 陈萌 | 完善详细设计文档 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 付碧波 | 完善详细设计文档 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 罗心池 | 完善详细设计文档 | 完成文档对应部分 | 完成 |
| 柳祥 | 完善详细设计文档 | 完成文档对应部分 | 完成 |

2021.7.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 登陆管理模块、热门讲师课程模块 | 全部完成 | 完成 |
| 陈萌 | 完善后台管理，课程管理模块，修bug | 全部完成 | 完成 |
| 付碧波 | 登录管理模块、热门讲师课程模块 | 全部完成 | 完成 |
| 罗心池 | 完善Vue页面目录结构，完善后台ui美化 | 全部完成 | 完成 |
| 柳祥 | 测试代码 | 将代码进行测试并调通 | 完成 |

2021.7.16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 完善接口文档  登录模块完善 | 全部完成 | 完成 |
| 陈萌 | 修改完善后台页面Bug、编码前台课程界面 | 全部完成 | 完成 |
| 付碧波 | 完善接口文档  登录模块完善 | 全部完成 | 完成 |
| 罗心池 | 搭建前台页面结构，编码首页、登陆界面 | 全部完成 | 完成 |
| 柳祥 | 测试代码 | 将代码进行测试并调通 | 完成 |

2021.7.17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 完善接口文档  支付模块 | 全部完成 | 完成 |
| 陈萌 | 修改完善后台页面Bug、编码前台课程界面、编码登陆注册实现 | 全部完成 | 完成 |
| 付碧波 | 完善接口文档  支付模块 | 全部完成 | 完成 |
| 罗心池 | 搭建前台页面结构，编码首页、登陆界面ui | 全部完成 | 完成 |
| 柳祥 | 测试代码 | 将代码进行测试并调通 | 完成 |

2021.7.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 完善接口文档  课程评论模块 | 全部完成 | 完成 |
| 陈萌 | 完善前台课程相关页面，完成路由设置，完成与后端的数据流通 | 全部完成 | 完成 |
| 付碧波 | 完善接口文档  课程评论模块 | 全部完成 | 完成 |
| 罗心池 | 搭建讲师列表页面，修改登陆注册ui，修改主页ui，测试后台 | 全部完成 | 完成 |
| 柳祥 | 测试代码 | 将代码进行测试并调通 | 完成 |

2021.7.20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 完善接口文档  统计数据管理模块 | 全部完成 | 完成 |
| 陈萌 | 编码后台数据页面，与后端对接数据，编码前台课程详情页面 | 全部完成 | 完成 |
| 付碧波 | 完善接口文档  统计数据管理模块 | 全部完成 | 完成 |
| 罗心池 | 修改后台页面样式，debug后台页面，编码前台“我的课程” | 全部完成 | 完成 |
| 柳祥 | 测试代码 | 将代码进行测试并调通 | 完成 |

2021.7.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 完善接口文档  修复bug | 全部完成 | 完成 |
| 陈萌 | 编码后台数据页面，与后端对接数据，编码前台点播界面，编码微信登陆，完善视频上传界面 | 全部完成 | 完成 |
| 付碧波 | 完善接口文档  修复bug | 全部完成 | 完成 |
| 罗心池 | 修改前台页面样式，修改界面UI美观，编码讲师详情界面，编码个人设置界面，测试网页 | 全部完成 | 完成 |
| 柳祥 | 测试代码 | 将代码进行测试并调通 | 完成 |

2021.7.22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任务分配 | 完成标准 | 完成情况 |
| 陈冠廷 | 修复后端bug，编写ppt | 全部完成 | 完成 |
| 陈萌 | 编码后台数据页面，与后端对接数据，编码前台点播界面，编码微信登陆，完善视频上传界面 | 全部完成 | 完成 |
| 付碧波 | 修复后端bug，编写ppt | 全部完成 | 完成 |
| 罗心池 | 修改前台页面样式，修改界面UI美观，编码讲师详情界面，编码个人设置界面，测试网页 | 全部完成 | 完成 |
| 柳祥 | 测试代码 | 将代码进行测试并调通 | 完成 |